|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  Темрюкского городского поселения Темрюкского района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Темрюкского городского поселения Темрюкского района  от 23 октября 2017 года № 1377  (в редакции постановления администрации  Темрюкского городского поселения Темрюкского района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**Муниципальная программа**

**Темрюкского городского поселения Темрюкского района**

**«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района»**

**на 2018-2024 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Темрюкского городского поселения Темрюкского района**

**«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района»**

**на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| Участники муниципальной программы | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района, заинтересованные лица (собственники помещений многоквартирных домов, коммерческие и некоммерческие предприятия, организации) | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории  2.Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района  4.Обеспечение формирования единого облика Темрюкского городского поселения Темрюкского района  5.Создание комфортной городской среды в Темрюкском городском поселении Темрюкского района | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1.Количество благоустроенных общественных территорий  2.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 7 этапов  2018-2024 годы | | | | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2018 | 1 731,4 | 0,0 | 0,0 | 1 731,4 | 0,0 |
| 2019 | 24 391,9 | 16 964,9 | 706,9 | 4 598,4 | 2 121,7 |
| 2020 | 152 369,0 | 145 000,0 | 0,0 | 5 869,0 | 1 500,0 |
| 2021 | 97 156,1 | 0,0 | 0,0 | 97 156,1 | 0,0 |
| 2022 | 16 374,8 | 0,0 | 11 699,0 | 3 765,8 | 910,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 292 023,2 | 161 964,9 | 12 405,9 | 113 120,7 | 4 531,7 |

1. **ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района»**

**на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | |
| Отчетный (2017) год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района»  на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | штук | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 |
| 1.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | штук | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 14 |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование  мероприятия | Годы реали- зации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| феде-ральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проведение экспертизы определения сметной стоимости | 2018 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | Благоустройство территорий многоквартирных домов, улучшение комфортного проживания жителей, эстетического и санитарного состояния дворовых территорий | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
| 2020 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Изготовление топографической съемки | 2018 | 363,7 | 0,0 | 0,0 | 363,7 | 0,0 | Подготовка топографичес-кой съемки для разработки дизайн-проектов | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 205,5 | 0,0 | 0,0 | 205,5 | 0,0 |
| 2021 | 297,4 | 0,0 | 0,0 | 297,4 | 0,0 |
| 2022 | 440,1 | 0,0 | 0,0 | 440,1 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 1 306,7 | 0,0 | 0,0 | 1 306,7 | 0,0 |
| 1.1.3 | Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов | 2018 | 259,0 | 0,0 | 0,0 | 259,0 | 0,0 | Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов на территории Темрюкского городского поселения в целях включения их в программу | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 259,0 | 0,0 | 0,0 | 259,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 518,0 | 0,0 | 0,0 | 518,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Разработка дизайн-проектов | 2018 | 579,0 | 0,0 | 0,0 | 579,0 | 0,0 | Разработка 25 дизайн-проектов дворовых и общественных территорий для рейтингового голосования | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 87,9 | 0,0 | 0,0 | 87,9 | 0,0 |
| 2020 | 712,0 | 0,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 |
| 2021 | 446,7 | 0,0 | 0,0 | 446,7 | 0,0 |
| 2022 | 809,2 | 0,0 | 0,0 | 809,2 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 2 634,8 | 0,0 | 0,0 | 2 634,8 | 0,0 |
| 1.1.5 | Выполнение проектной документации | 2018 | 403,3 | 0,0 | 0,0 | 403,3 | 0,0 | Выполнение проектной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 390,3 | 0,0 | 0,0 | 390,3 | 0,0 |
| 2020 | 423,3 | 0,0 | 0,0 | 423,3 | 0,0 |
| 2021 | 595,7 | 0,0 | 0,0 | 595,7 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 1 812,6 | 0,0 | 0,0 | 1 812,6 | 0,0 |
| 1.1.6 | Изготовление информационных материалов | 2018 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 0,0 | Изготовление опросных листов для проведения голосования по отбору общественных территорий. Изготовление форм списков регистрации граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 0,0 |
| 1.1.7 | Реализация мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды" (проведение строительного контроля) | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение строительного контроля при выполнении работ по благоустройству общественной и дворовой территорий | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 310,3 | 0,0 | 0,0 | 310,3 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 310,3 | 0,0 | 0,0 | 310,3 | 0,0 |
| 1.1.8 | Реализация мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды" (дополнительные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов) | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 1 713,1 | 0,0 | 0,0 | 1 713,1 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 1713,1 | 0,0 | 0,0 | 1713,1 | 0,0 |
| 1.1.9 | Реализация муниципальными образованиями Краснодарского края – победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды проектов создания комфортной городской среды, предусмотренных конкурсными заявками победителей конкурса (осуществление технологического присоединения) | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Осуществление технологического присоединения ЭПУ для парка им. А.С. Пушкина | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 108,2 | 0,0 | 0,0 | 108,2 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 108,2 | 0,0 | 0,0 | 108,2 | 0,0 |
| 1.1.10 | Реализация муниципальными образованиями Краснодарского края – победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды проектов создания комфортной городской среды, предусмотренных конкурсными заявками победителей конкурса (за счет средств бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района) | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды - 1 | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 4 300,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 4 300,0 | 0,0 |
| 1.1.11 | Благоустройство парка им. А.С. Пушкина (за счет дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика») | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Благоустройство парка - 1 | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12 | Благоустройство парка им. А.С. Пушкина (за счет дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации) | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Благоустройство парка - 1 | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 72 000,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 72 000,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.13 | Проведение благоустройства общественных территорий, в том числе: | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий - 2 |  |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 20 816,3 | 0,0 | 0,0 | 20 816,3 | 0,0 |
| 2022 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | 612,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 21 428,3 | 0,0 | 0,0 | 21 428,3 | 0,0 |
| 1.1.13.1 | "Благоустройство парка имени А.С. Пушкина по адресу: Краснодар-ский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Розы Люксембург" (приобретение малых архитектурных форм, установка мобильного насосного модуля, устройство пандуса, дополнительные работы) | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Общественно-социальный центр» |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 17 266,3 | 0,0 | 0,0 | 17 266,3 | 0,0 |
| 2022 | 476,0 | 0,0 | 0,0 | 476,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 17 742,3 | 0,0 | 0,0 | 17 742,3 | 0,0 |
| 1.1.13.2 | Благоустройство общественной территории по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 70 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 364,0 | 0,0 | 0,0 | 364,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 364,0 | 0,0 | 0,0 | 364,0 | 0,0 |
| 1.1.13.3 | Благоустройство парка имени А.С. Пушкина по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Розы Люксембург (строительство, реконструкция объектов) | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Общественно-социальный центр» |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 3 186,0 | 0,0 | 0,0 | 3 186,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 3 186,0 | 0,0 | 0,0 | 3 186,0 | 0,0 |
| 1.1.14 | Проведение благоустройства общественных территорий (за счет дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации), в том числе: | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий - 2 |  |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 72 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 72 000,0 | 0,0 |
| 1.1.14.1 | Благоустройство общественной территории по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 70 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 4 535,4 | 0,0 | 0,0 | 4 535,4 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 4 535,4 | 0,0 | 0,0 | 4 535,4 | 0,0 |
| 1.1.14.2 | "Благоустройство парка имени А.С. Пушкина по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Розы Люксембург" (капитальный ремонт, приобретение оборудования и малых архитектурных форм) | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Общественно-социальный центр» |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 24 486,1 | 0,0 | 0,0 | 24 486,1 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 24 486,1 | 0,0 | 0,0 | 24 486,1 | 0,0 |
| 1.1.14.3 | Благоустройство парка имени А.С. Пушкина по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Розы Люксембург (строительство, реконструкция объектов) | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Общественно-социальный центр» |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 42 978,5 | 0,0 | 0,0 | 42 978,5 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 42 978,5 | 0,0 | 0,0 | 42 978,5 | 0,0 |
| 1.1.15 | Проведение благоустройства общественных территорий (за счет дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»), в том числе: | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий - 2 |  |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| 1.1.15.1 | Благоустройство общественной территории по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 70 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 0,0 |
| 1.1.15.2 | Благоустройство парка имени А.С. Пушкина по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Розы Люксембург" (приобретение малых архитектурных форм) | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Общественно-социальный центр» |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 2 466,3 | 0,0 | 0,0 | 2 466,3 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 2 466,3 | 0,0 | 0,0 | 2 466,3 | 0,0 |
| 1.1.15.3 | Благоустройство парка имени А.С. Пушкина по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Розы Люксембург (строительство, реконструкция объектов) | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 | 485,9 | 0,0 | 0,0 | 485,9 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 485,9 | 0,0 | 0,0 | 485,9 | 0,0 |
| 1.2 | Задача 1.2 | Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | |
| 1.2.1 | Реализация мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды", в том числе: | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Благоустройство общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 19 419,6 | 16 964,9 | 706,9 | 1 747,8 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 13 603,5 | 0,0 | 11 699,0 | 1 904,5 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 33 023,1 | 16 964,9 | 12 405,9 | 3 652,3 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество благоустроенных общественных территорий - 7 | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 5 908,4 | 5 161,5 | 215,1 | 531,8 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 13 603,5 | 0,0 | 11 699,0 | 1 904,5 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 19 511,9 | 5 161,5 | 11 914,1 | 2 436,3 | 0,0 |
| 1.2.1.2 | Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 1 | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 13 511,2 | 11 803,4 | 491,8 | 1 216,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 13 511,2 | 11 803,4 | 491,8 | 1 216,0 | 0,0 |
| 1.3 | Задача 1.3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района | | | | | | | |
| 1.3.1 | Благоустройство общественных территорий | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество благоустроенных общественных территорий - 21 | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| 2019 | 2 121,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 121,7 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 3 031,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 031,7 |
| 1.4 | Задача 1.4 | Создание комфортной городской среды в Темрюкском городском поселении Темрюкского района | | | | | | | |
| 1.4.1 | Реализация муниципальными образованиями Краснодарского края – победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды проектов создания комфортной городской среды, предусмотренных конкурсными заявками победителей конкурса | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды - 1 | Муниципальное бюджетное учреждение Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Общественно-социальный центр» |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 71 500,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 71 500,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
|  | ИТОГО | 2018 | 1 731,4 | 0,0 | 0,0 | 1 731,4 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 24 391,9 | 16 964,9 | 706,9 | 4 598,4 | 2 121,7 |
| 2020 | 152 369,0 | 145 000,0 | 0,0 | 5 869,0 | 1 500,0 |
| 2021 | 97 156,1 | 0,0 | 0,0 | 97 156,1 | 0,0 |
| 2022 | 16 374,8 | 0,0 | 11 699,0 | 3 765,8 | 910,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 292 023,2 | 161 964,9 | 12 405,9 | 113 120,7 | 4 531,7 |

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Год реализации |
| 1 | г. Темрюк, ул. Ленина, 98, г. Темрюк, ул. Ленина, 100, г. Темрюк, ул. Октябрьская, 135 | 2019 |
| 2 | г. Темрюк, ул. Ленина, 69, г. Темрюк, ул. Ленина, 71, г. Темрюк, ул. Ленина, 73 | 2020 |
| 3 | г. Темрюк, ул. Гоголя, 30, ул. Шевченко, 27, ул. Гоголя, 32 | 2020 |
| 4 | г. Темрюк, ул. Шопена, 104, ул. Шопена, 106 | 2020 |
| 5 | г. Темрюк, ул. Ленина, 90, ул. Ленина, 88 | 2021 |
| 6 | г. Темрюк, ул. Ленина, 48 | 2021 |
| 7 | г. Темрюк, ул. Ленина, 81, ул. Ленина, 83 | 2021 |
| 8 | г. Темрюк, ул. Октябрьская, 181, ул. Октябрьская, 175, ул. Октябрьская, 179, ул. Октябрьская, 173, ул. Октябрьская, 177 | 2021 |
| 9 | г. Темрюк, ул. Урицкого, 29, ул. Таманская, 16, ул. Ленина, 63 | 2021 |
| 10 | г. Темрюк, ул. Октябрьская, 110, ул. Октябрьская, 108 | 2021 |
| 11 | г. Темрюк, ул. Октябрьская, 137, ул. Ленина, 102 | 2022 |
| 12 | г. Темрюк, ул. Ленина, 176, ул. Ленина, 178, ул. Ленина, 180, ул. Чернышевского 26Г | 2022 |
| 13 | г. Темрюк, ул. Строителей, 101А, ул. Макарова 13А, ул. Энгельса, 131/1 | 2022 |
| 14 | г. Темрюк, ул. Ленина, 66 | 2022 |
| 15 | г. Темрюк, ул. Таманская, 3 | 2022 |
| 16 | г. Темрюк, ул. Ленина, 77, ул. Ленина, 75, ул. Таманская, 58 | 2022 |
| 17 | г. Темрюк, ул. Чернышевского, 26/1 | 2022 |
| 18 | Г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, 6а | 2023 |
| 19 | г. Темрюк, ул. Степана Разина, 44 | 2023 |
| 20 | г. Темрюк, ул. Ленина, 33, ул. Ленина, 33а | 2023 |
| 21 | г. Темрюк, ул. Октябрьская, 133, ул. Ленина, 96 | 2023 |
| 22 | г. Темрюк, ул. Калинина, 5а | 2023 |
| 23 | г. Темрюк, ул. Мира, 155 | 2023 |
| 24 | г. Темрюк, ул. Коллонтай, 7, ул. Труда, 118, ул. Труда, 116 | 2024 |
| 25 | г. Темрюк, ул. Карла Маркса, 155, ул. Карла Маркса, 153 | 2024 |
| 26 | г. Темрюк, ул. Октябрьская, 3, ул. Карла Либкнехта, 6, ул. Свердлова, 7 | 2024 |
| 27 | г. Темрюк, ул. Калинина, 97а, ул. Калинина, 99/1 | 2024 |
| 28 | г. Темрюк, ул. Строителей, 113, ул. Строителей, 109, ул. Строителей, 111 | 2024 |
| 29 | г. Темрюк, ул. Строителей, 113а | 2024 |
| 30 | г. Темрюк, ул. Макарова, 4, ул. Калинина, 112а, ул. Калинина, 112Б | 2024 |
| 31 | г. Темрюк, ул. Анджиевского, 55 к. 6, ул. Анджиевского, 55 к. 1, ул. Анджиевского, 55 к. 2, ул. Анджиевского, 55 к. 3, ул. Анджиевского, 55 к. 4, ул. Анджиевского, 55 к. 5 | 2024 |
| 32 | г. Темрюк, ул. Ленина, 92, ул. Ленина, 94 | 2024 |
| 33 | г. Темрюк, ул. Энгельса, 131, ул. Макарова, 13, ул. Макарова, 13/2 | 2024 |
| 34 | г. Темрюк, ул. Степана Разина, 27 | 2024 |

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Год реализации |
| 1 | г. Темрюк, сквер им. Ленина | 2019 |
| 2 | г. Темрюк, в районе ул. Ленина, 29 | 2019 |
| 3 | г. Темрюк, ул. Ленина/ул. Карла Либкнехта | 2019 |
| 4 | г. Темрюк, в районе ул. Кирова, 6/1 | 2019 |
| 5 | г. Темрюк, ул. Ленина, между ул. Кирова и Красноармейской | 2019 |
| 6 | г. Темрюк, ул. Горького, между ул. Ленина и ул. Таманской | 2019 |
| 7 | г. Темрюк, в районе ул. Ленина, 48 | 2019 |
| 8 | г. Темрюк, в районе ул. Ленина, 65 | 2019 |
| 9 | г. Темрюк, ул. Карла Маркса, 151А | 2020 |
| 10 | г. Темрюк, парк им. Куемжиева | 2020 |
| 11 | г. Темрюк, пер. Речной, 9 | 2020 |
| 12 | г. Темрюк, пер. Песчаный | 2020 |
| 13 | г. Темрюк, ул. Ленина, 70 | 2020 |
| 14 | г. Темрюк, место массового отдыха в районе МКД по ул. Ленина, 79 | 2021 |
| 15 | г. Темрюк, место массового отдыха в районе спортивного комплекса по ул. Юбилейная | 2021 |
| 16 | Г. Темрюк, ул. Ленина, 100А | 2021 |
| 17 | г. Темрюк, ул. Ленина, 96Б | 2021 |
| 18 | г. Темрюк, ул. Степана Разина, 46-б | 2021 |
| 19 | г. Темрюк, ул. Горького, между ул. Ленина и ул. Таманской | 2021 |
| 20 | г. Темрюк, ул. Ленина, между ул. Володарского и ул. Степана Разина | 2021 |
| 21 | г. Темрюк, в районе ул. Розы Люксембург, 35 | 2021 |
| 22 | г. Темрюк, в районе ул. Горького, 51А | 2021 |
| 23 | г. Темрюк, в районе ул. Розы Люксембург, 8 | 2021 |
| 24 | г. Темрюк, в районе ул. Ленина, 22 | 2021 |
| 25 | г. Темрюк, ул. Таманская, между ул. Кирова и ул. Степана Разина | 2021 |
| 26 | г. Темрюк, в районе ул. Мира, 107 | 2022 |
| 27 | г. Темрюк, в районе ул. Горького, 52 | 2022 |
| 28 | г. Темрюк, в районе ул. Степана Разина, 41 | 2022 |
| 29 | г. Темрюк, ул. 27 Сентября, в районе 18 остановки | 2022 |
| 30 | г. Темрюк, прилегающая территория к аптеке по ул. Таманской, 69, в районе поликлиники | 2022 |
| 31 | г. Темрюк, прилегающая территория к кафе по ул. Кирова, 6/1, в районе парка им. А.С. Пушкина | 2022 |
| 32 | г. Темрюк, прилегающая территория к зданию общественного питания по ул. Ленина, 37 | 2022 |
| 33 | г. Темрюк, прилегающая территория к магазину по ул. Красноармейской, 37, на пересечении с ул. Ленина | 2022 |
| 34 | г. Темрюк, улица Ленина | 2022 |

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1 | Инвентаризация территории улиц Темрюкского городского поселения Темрюкского района | 31 декабря 2023 года | Паспорта благоустройства индивидуальной жилой застройки |
| 2 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашение о благоустройстве |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков \* | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| 1 | - | - | - |

\* в настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории адресный перечень будет откорректирован.

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по принципу сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с плановыми на конец отчётного периода и в целом за весь период реализации настоящей Программы.

Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение уровня эстетической и доступной городской среды;

- улучшение экологических условий в городе и совершенствование эстетического облика городской застройки.

1. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Темрюкского городского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Темрюкского городского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел по финансам и бюджету администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595C8C483FDC9E49432E8B569A339CB8DBD43084FBF8610FDA46C47BDDT5Y7M) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CDB1181782DD9694413AF93DE20B6E41595C8C483FDC9E49432E8B569A339CB8DBD43084FBF8610FDA46C47BDDT5Y7M) от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района М.В. Казакова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы»

**Порядок и форма**

**трудового участия граждан в выполнении работ по**

**благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах в рамках Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы**

1.Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует трудовое участие граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах в рамках Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы (далее – Порядок).

1.1. Под формой трудового участия понимается трудовая деятельность граждан, собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству и всех заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.

2.Организация трудового участия

2.1. Организация трудового участия осуществляется гражданами, собственниками помещений в многоквартирных домах в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. Организация трудового участия жителей Темрюкского городского поселения Темрюкского района в благоустройстве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, осуществляется на основании заявок о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годах, в рамках Программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы.

Трудовое участие - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в человеко часах, а также предоставление строительных материалов, техники и так далее; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников. Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.3 Организация трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 году подтверждается документально в зависимости такого участия. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятий с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

2.4. Фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района размещает на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района М.В. Казакова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы»

**ПОРЯДОК**

**включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой**

**территории в программу Темрюкского городского поселения**

**Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района»**

**на 2018-2024 годы**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы (далее – Порядок) разработан в целях реализации Программы и определяет условия и критерии отбора дворовых территорий (далее – отбор дворовых территорий) для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района на 2018-2024 годы (далее по тексту - перечень дворовых территорий).

2.Порядок рассмотрения предложений граждан

2.1. Для обобщения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу утверждена общественная комиссия, в состав которой включаются представители администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района, ООО «Жилищная компания», МБУ «ОСЦ», депутатов Совета Темрюкского городского поселения Темрюкского района и депутатов Совета муниципального образования Темрюкский район.

2.2. Предложения граждан, поступающие в общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации.

2.3. На основании поступивших заявок, протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района формируется:

- адресный перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями по проекту Программы, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта программы, для дальнейшего включения в Программу;

-адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, сформированный в соответствии с предложениями по проекту Программы на 2018-2024 годы, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта программы, для дальнейшего включения в Программу.

2.4. Вышеуказанные адресные перечни подлежат обязательному размещению на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района М.В. Казакова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы»

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, для включения в программу Темрюкского городского поселения**

**Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района»**

**на 2018-2024 годы**

**1.Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, их утверждение в рамках реализации Программы (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

**2.Разработка дизайн-проекта**

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района и территорий общего пользования поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Темрюкского городского поселения Темрюкского района, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района, осуществляется заинтересованными лицами, а территории общего пользования поселения осуществляется администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района (далее – администрация).

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с собственниками инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района М.В. Казакова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы»

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Визуализация | Цена изделия (руб.) | Стоимость доставки и монтажа (руб.) |
| Скамейка |  | 10000,00 | 350,00 |
| Урна для мусора |  | 3500,00 | 140,00 |
| Урна для мусора уличная (парковая) | http://xn--80aaff7adzqq.xn--p1ai/assets/cache/images/urna/uml-2/x-img_2526.54d.jpg | 5 700,00 | 140,00 |
| Урна для мусора металлическая круглая с крышкой |  | 1 475,00 | 140,00 |
| Урна | Урна уличная | 1 200,00 | 140,00 |
| Скамья |  | 13 616,67 | 350,00 |
| Скамья | Скамья детская | 4 200,00 | 350,00 |
| Качели на брусе Кч-4 |  | 18700,0 | 1870,0 |
| Карусель КР-3 |  | 23000,0 | 2300,0 |
| Домик малый Избушка 1 |  | 24840,0 | 2484,0 |
| Песочница "Макси" |  | 9900,0 | 990,0 |
| ДИК-8 (Детский игровой комплекс) |  | 117 600,0 | 11760,0 |
| ДИК-3  (Детский игровой комплекс) | &Dcy;&iecy;&tcy;&scy;&kcy;&icy;&jcy; &ucy;&lcy;&icy;&chcy;&ncy;&ycy;&jcy; &icy;&gcy;&rcy;&ocy;&vcy;&ocy;&jcy; &kcy;&ocy;&mcy;&pcy;&lcy;&iecy;&kcy;&scy; | 63300,0 | 6330,0 |

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района М.В. Казакова