|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края от ______________№ ______________ |
| --- | --- |

Муниципальная программа

Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края

«Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной

инфраструктурой в целях жилищного строительства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края

«Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной

инфраструктурой в целях жилищного строительства»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края (координирует работу профилактики правонарушений и взаимодействия с правоохранительными органами, вопросы взаимодействия с воинскими частями и казачеством, вопросы деятельности в сфере агропромышленного комплекса и земельных отношений Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края, вопросы в сфере строительства, благоустройства, энергетики, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, охраны окружающей среды) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Отдел по капитальному строительству администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Строительство объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1.Количество разработанных проектов |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 3 этапа 2027 – 2029 годы |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | всего | в разрезе источников финансирования |  |
| Годы реализации |  | краевой бюджет | местный бюджет |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 28 109,2 | 0,0 | 28 109,2 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 28 109,2 | 0,0 | 28 109,2 |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной

инфраструктурой в целях жилищного строительства»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный (2026) год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество разработанных проектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной

инфраструктурой в целях жилищного строительства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 1 | Цель 1 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство объектов водоснабжения | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Разработано проектов | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |
|  |  | 2028 | 10 569,3 | 0,0 | 10 569,3 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10 569,3 | 0,0 | 10 569,3 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство объектов водоотведения (канализации) | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Разработано проектов | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |
|  |  | 2028 | 17 539,9 | 0,0 | 17 539,9 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 17 539,9 | 0,0 | 17 539,9 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 28 109,2 | 0,0 | 28 109,2 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 28 109,2 | 0,0 | 28 109,2 |  |  |  |  |

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от    17 июля 2023 г. № 1540 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края».

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень  участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел по финансам и бюджету администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского муниципального района

Краснодарского края                                                                            М.В. Казакова