ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

от __________ № ____________

ПАСПОРТ

муниципальной программы Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

«Водоотведение»

| Координатор муниципальной программы | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение бесперебойного водоотведения на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Задачи муниципальной программы | Ремонт и улучшение качества водоотведения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Протяженность отремонтированных сетей Количество приобретенных установок для обеззараживания стоков |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 10 243,1тыс.рублей, в том числе: 2017 год – 6 043,1 тыс.руб. за счет средств бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района; 2018 год – 2100,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района; 2019 год – 2100,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, курирующий вопросы финансов, бюджета и экономического развития |

- Характеристика  водоотведения Темрюкского городского поселения Темрюкского района, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Сложившаяся в Темрюкском городском поселении Темрюкского района ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоотведению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития поселения.

Одной из проблем развития Темрюкского городского поселения Темрюкского является низкий процент обеспечения жилых домов канализационными сетями и высокий их износ.

Большинство канализационных сетей построено в 80-90 годы прошлого века, более 65 процентов от общей протяженности уличных канализационных сетей находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. В некоторых населенных пунктах Темрюкского городского поселения Темрюкского района отсутствует централизованная канализационная сеть .

Низкий уровень внешних и внутренних  инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов.

Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации  и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития Темрюкского городского поселения Темрюкского района необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р. Мероприятия Программы разработаны с учетом определенных Водной стратегией основных направлений деятельности по развитию водохозяйственного комплекса России, обеспечивающих, устойчивое водопользование, охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также по формированию и реализации конкурентных преимуществ Российской Федерации в водоресурсной сфере.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в Темрюкском городском поселении Темрюкского района условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития.

Гарантированное подключение каждого гражданина России к канализационным сетям по доступной цене предусмотрено концепцией федеральной целевой программы «Чистая вода», с учетом которой разрабатывалась настоящая Программа.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере развития канализационных сетей населенных пунктов Темрюкского городского поселения Темрюкского района требует использования программно-целевого метода.

Основной целью Программы является максимальное гарантированное удовлетворение потребности населения Темрюкского городского поселения Темрюкского района в подключении к канализационной системе  безопасном водоотведении, сохранении экологически чистыми водных объектов и окружающей среды.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является обеспечение бесперебойного водоотведения на территории Темрюкского городского поселения.

Задачи:

ремонт и улучшение качества водоотведения;

повысить уровень обеззараживания хозяйственно-бытовых сточных вод до требований СанПиН 2.1.5.980-00.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста тус | Значение показателей |  |  | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт канализационных сетей | м | 3 | 75 | 740 | 700 |  |
| 1.2 | Приобретение и монтаж установки для обеззараживания стоков | шт. | 3 | 1 | - | - |  |

Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2019 годы.

- Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

Программой предусматриваются мероприятия, направленные на развитие канализационных сетей, укрепление его материальной базы, повышение надежности и безопасности.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси рования | Объем финанси рования (тыс.р.) |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Результат реализа ции мероприя тия |  | Заказчик, главный распоряди тель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  |
| 1. | Цель | Обеспечение бесперебойного водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Ремонт и улучшение качества водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт само- течного кол- лектора, городок ПМК-6 инв.№30107 | Всего |  | 272,9 |  | 272,9 |  | - |  |  | - | 75 м | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |  |
|  |  | МБ |  | 272,9 |  | 272,9 |  | - |  |  | - | - |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт канализационных сетей по ул.Чернышевского, ул.Ленина, ул.Таманская, ул.Горького, ул.С.Разина, ул.Красноармейская, ул.Урицкого ул.Строителей | Всего |  | 4200,0 |  | - |  | 2100,0 |  |  | 2100,0 | 1440м |  |  |
|  |  | МБ |  | 4200,0 |  | - |  | 2100 |  |  | 2100 |  |  |  |
| 1.1.3 | Приобретение и монтаж установки для обеззараживания стоков | Всего |  | 5770,2 |  | 5770,2 |  |  | - | - |  | 1 |  |  |
|  |  | МБ |  | 5770,2 |  | 5770,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Общий объем финансирования Программы составляет  10 243 100 рублей.

Выделение средств на реализацию мероприятий Программы производится из бюджета Темрюкского городского поселения  Темрюкского района, утвержденного в установленном порядке из расчета:

| Источники финансирования | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год (тыс.руб.) | 2018 год (тыс.руб.) | 2019 год (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района | 6 043,1 | 2 100,0 | - 100,0 |

5.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

# 6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

# за ее выполнением

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает прямое финансирование мероприятий программы из бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Реализация программы осуществляется путем конкурентного способа определения поставщика услуги (работ) в соответствии с требованиями Федерального закона от 5.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляется заместителем главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства и заместителем  главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, курирующим вопросы финансов, бюджета и экономического развития.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района                                                                                 В.Д.Шабалин