Отчет о выполнении муниципального задания за 2015 год

муниципальным бюджетным учреждением

 «Общественно-социальный центр».

 МБУ «Общественно-социальный центр оказывает на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района услуги по благоустройству и озеленению территории, в том числе:

- содержание и уборка территорий общего пользования Темрюкского городского поселения Темрюкского района, в том числе очистка от снега и льда тротуаров, улиц, дорог и иных территорий общего пользования, их обработка реагентами (солью) против обследования, посыпание песком;

-фито санитарная обработка зеленых насаждений;

- контроль организации уборки и содержания территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района;

-озеленение территории,

-покосы дикорастущих и сеяных трав;

-содержание и ямочный ремонт дорог и тротуаров;

-содержание и ремонт ливневой канализации;

-дорожная разметка;

-установка и обслуживание дорожных знаков;

-обслуживание светофоров;

-обслуживание фонтанов;

-хозяйственное и социально-бытовое обслуживание органов местного самоуправления Темрюкского городского поселения Темрюкского района;

-обеспечение мер безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий на территории Темрюкского городского поселения;

-содержание, техническое обслуживание и ремонт объектов уличного освещения на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района, и многие другие вопросы, возникающие ежедневно и требующие незамедлительного решения.

Общая площадь Темрюкского городского поселения Темрюкского района -296,4 км2;

Площадь цветников и газонов – 606,8 тысяч м2;

Территория, ежедневно убираемая дворниками 214,7 тысяч м2, придорожная зона – 23,45 км;

Протяженность обслуживаемых дорог – 152,43 км;

Общая площадь обслуживаемых зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности- 111,04 тысячи м2;

Протяженность линий уличного освещения -112,6 км;

Показатели, характеризующие объем и качество муниципальных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам.

1.Объемы выполненных работ (оказанных услуг) по благоустройству:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | ед. изм. | количество |  |  |  |
|  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Всего год |
| Ремонт и очистка ливневой канализации с устройством переходов) | м.п. | 110 | 510 | 940 | 6770 | 8330 |
| Нанесение горизонтальной разметки (окраска пешеходных переходов) | м2 | 300 | 1100 | 1700 | 554 | 3654 |
| Ремонт металлического отбойного бруса | мп | 55 | 0 | 25 | 8 | 88 |
| Окраска металлического барьерного ограждения | мп | 0 | 48 | 750 | 0 | 798 |
| Ремонт дорожного полотна (ямочный) горячим асфальтом | м2 | 132 | 564 | 440 | 720 | 1856 |
| Отсыпка и уплотнение дорог щебнем | м3щебня | 30 | 0 | 0 | 600 | 630 |
| Установка бордюрного камня | м.п. | 64 | 56 | 276 | 382 | 778 |
| Устройство дорожек и тротуаров | м.п. | 0 | 325 | 290 | 0 | 615 |
| Ремонт пешеходных дорожек (асфальт) | м.п. | 0 | 56 | 4 | 0 | 60 |
| Ремонт тротуара с укладкой плитки | м2 | 65 | 0 | 35 | 0 | 100 |
| Устройство перехода с укладкой трубы длиной 4 м.п. с установкой бордюров и укладкой асфальта | переход | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Демонтаж и монтаж новых авт. остановок | шт | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| Ремонт и обустройство детских площадок | шт | 8 | 9 | 4 | 8 | 29 |
| Установка МАФ (из сказок) на фундаменты | шт | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 |
| Изготовление мусорных урн, установка | шт | 12 | 2 | 3 | 4 | 21 |
| Демонтаж парковых скамеек и установка новых | шт | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| изготовление стойки и крепление плоского дорожного знака | шт | 108 | 73 | 0 | 63 | 244 |
| Изготовление и монтаж информационных щитов | шт | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Разные работы | ч/час | 497 | 511 | 544 | 502 | 2054 |
| Всего по участку отработано | ч/час | 2912 | 3133 | 3219 | 2993 | 12257 |
| 2.Участком «Зеленое хозяйство» в 2015 году выполнены следующие виды работ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | **Наименование работ** | **ед. изм** | **1 кв** | **2 кв** | **3 кв** | **4 кв** | **итого год** |
| 1 | штыковка и разравнивание почвы | м2 | 1766 | 944 | 514 | 780 | **4004** |
| 2 | рыхление почвы мотоблоком | м2 | 392 | 1684 | 796 | 6558 | **9430** |
| 3 | разравнивание почвы граблями с выборкой камней, мусора | м2 | 1983 | 1747 | 1110 | 360 | **5200** |
| 4 | посев и ремонт газонов с прикатыванием почвы катком | м2 | 3264 | 0 | 0 | 1710 | **4974** |
| 5 | обрезка кустов роз | шт | 720 | 772 | 650 | 605 | **2747** |
| 6 | очистка цветников и газонов от листьев, мусора и отцветших растений | м2 | 8212 | 3326 | 10977 | 7201 | **29716** |
| 7 | кошение газонов, сеяных и диких трав газонокосилкой | м2 | 7311 | 220108 | 165708 | 20575 | **413702** |
| 8 | работы в теплице и на территории зеленого хозяйства | ч-час | 1762 | 1760 | 1058 | 2424 | **7004** |
| 9 | посадка рассады цветов из контейнеров | шт | 7529 | 28314 | 12230 | 4804 | **52877** |
| 10 | прополка цветников с рыхлением почвы и выборкой травы | м2 | 254 | 6548 | 10483 | 0 | **17285** |
| 11 | посадка деревьев | шт | 133 | 78 | 0 | 36 | **247** |
| 12 | посадка кустарников | шт | 44 | 900 | 0 | 0 | **944** |
| 13 | планировка грунта под посев газонов и под цветники | м2 | 0 | 1665 | 1013 | 3444 | **6122** |
| 14 | посадка корневищ канн | шт | 0 | 4050 | 0 | 0 | **4050** |
| 15 | выкапывание корневищ канн | шт | 0 | 0 | 0 | 6500 | **6500** |
| 16 | подкормка цветников и газонов, внесение удобрений | м2 | 1285 | 626 | 28500 | 0 | **25998** |
| 17 | опрыскивание деревьев | шт | 0 | 0 | 17626 | 0 | **17626** |
| 18 | стрижка живой изгороди | м2 | 0 | 0 | 800 | 0 | **800** |
| 19 | полив цветников и газонов | м2 | 0 | 97900 | 296000 | 16000 | **409900** |
| 20 | изготовление малых архитектурных форм | шт | 528 | 528 | 520 | 400 | **1976** |
| 21 | посадка луковиц тюльпанов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 22 | посадка роз | шт | 207 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 23 | разокучивание роз | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 24 | выкопка луковиц тюльпан | час | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 25 | Прочие работы | ч/час | 60 | 168 | 768 | 591 | **1979** |

 3. Участком по санитарной очистке территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района в части санитарного ухода за зелеными насаждениями проведены работы:А) спиливание деревьев

|  |  |
| --- | --- |
| период | Спилено деревьев диаметром: |
| 10-30 см | 30-40 см | 40-60 см | 60-80 см | 80-100 см | всего |
| январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| февраль | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| март | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| Итого 1 квартал | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| апрель | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 2 квартал | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** |
| Итого 1 полугодие | **0** | **1** | **11** | **0** | **0** | **12** |
| июль | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| август | 30 | 120 | 17 | 0 | 0 | 167 |
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 3 квартал | 30 | 134 | 21 | 0 | 0 | 185 |
| **Итого 9 месяцев** | **30** | **135** | **32** | **0** | **0** | **197** |
| октябрь | 0 | 20 | 21 | 4 | 0 | 45 |
| ноябрь | 10 | 3 | 22 | 1 | 4 | 40 |
| декабрь | 1 | 7 | 16 | 15 | 0 | 39 |
| Итого 4 квартал | 11 | 30 | 59 | 20 | 4 | 124 |
| **ВСЕГО год** | **41** | **165** | **91** | **20** | **4** | **321** |

Б) Обработка обрезанных и спиленных деревьев:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **период** | **обрезано деревьев, шт.** | **Распиловка и вывоз, м3** | **Посажено деревьев** |
| Январь | 0 | 0 | 72 |
| февраль | 49 | 242 | 61 |
| март | 0 | 0 | 0 |
| Итого 1 квартал | 49 | 242 | 133 |
| апрель | 49 | 242 | 78 |
| май | 2 | 14 | 0 |
| июнь | 0 | 54 | 0 |
|  Итого 2 квартал | 51 | 310 | 78 |
| Итого 1 полугодие | 100 | 552 | 211 |
| июль | 8 | 100 | 0 |
| август | 13 | 73 | 0 |
| сентябрь | 2 | 35 | 0 |
|  Итого 3 квартал | 23 | 208 | 0 |
|  **Итого 9 месяцев** | 123 | 760 | 211 |
| октябрь | 8 | 128 | 0 |
| ноябрь | 0 | 128 | 36 |
| декабрь | 0 | 71 | 0 |
|  Итого 4 квартал | 8 | 327 | 36 |
| Итого год | 131 | 1087 | 247 |

Таким образом, муниципальное задание администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района муниципальному бюджетному учреждению «Общественно-социальный центр на 2015 год выполнено в полном объеме. Муниципальные услуги оказаны 39,96 тысячам человек на сумму более 56,48 миллионов рублей.Исполняющий обязанности директора МБУ Темрюкского городского поселения Темрюкского района«Общественно-социальный центр» Р.В.Гришков20 января 2015 года |  |  |  |  |  |
|  |