**ПРОЕКТ**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**Темрюкского городского поселения**

Темрюкского района

**«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Темрюкского городского поселения**

**Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района»**

**на 2018-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства |
| Участники муниципальной программы | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района, заинтересованные лица (собственники помещений многоквартирных домов, коммерческие и некоммерческие предприятия, организации). |
| Цели муниципальной программы | Комплексное повышение уровня комфорта городской среды на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Задачи муниципальной программы | Развитие системы комфортной среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество благоустроенных общественных территорий, количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
| Этапы и сроки  реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 24 209,6 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 18 914,3 тыс. руб.  краевой бюджет –788,1 тыс. руб.;  бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района – 4 507,2 тыс. руб.  В 2018 году - бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района –1 731,4 тыс. руб.  В 2019 году – федеральный бюджет – 18 914,3 тыс. руб., краевой бюджет –788,1 тыс. руб., бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района – 2 775,8 тыс. руб.  В 2020 году - 0,0 тыс. руб.  В 2021 году - 0,0 тыс. руб.  В 2022 году - 0,0 тыс. руб.  В 2023 году – 0,0 тыс. руб.  В 2024 году – 0,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района и Совет Темрюкского городского поселения Темрюкского района. |

**1. Характеристика системы комфортной среды Темрюкского городского**

**поселения Темрюкского района, содержание проблемы и обоснование**

**необходимости её решения программным методом**

Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы (далее по тексту Программа) является основной для реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района, в частности парков, скверов, территорий многоквартирных домов.

По состоянию на 1 июня 2017 года жилищный фонд на территории Темрюкского городского поселения насчитывает 184 дома многоквартирных жилых дома. На сегодняшний день дворовые территории нуждаются в ремонте дворовых проездов, а также обустройстве спортивными и детскими площадками.

Количество общественных территорий подлежащих благоустройству - 11.

Система благоустройства территории города нуждается в постоянном обслуживании, ремонте, реконструкции, строительстве новых объектов и модернизации.

Одним из факторов сдерживания темпов развития системы благоустройства в Темрюкском городском поселении является недостаточность объёмов финансирования мероприятий.

Сложившаяся ситуация препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития поселения.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере благоустройства Темрюкского городского поселения требует использования программно-целевого метода.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Программы**

Выбор целей и задач Программы основывается на приоритетных направлениях, по стратегическому развитию Темрюкского городского поселения.

Целью Программы является комплексное повышение уровня комфорта городской среды на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Задача Программы - развитие системы комфортной среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Адресный перечень дворовых территорий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Год реализации |
| 1 | г. Темрюк, ул. Ленина, 98, г. Темрюк, ул. Ленина, 100, г. Темрюк, ул. Октябрьская, 135 | 2019 |
| 2 | г. Темрюк, ул. Ленина, 69, г. Темрюк, ул. Ленина, 71, г. Темрюк, ул. Ленина, 73 | 2020 |
| 3 | г. Темрюк, ул. Гоголя, 30, ул. Шевченко, 27, ул. Гоголя, 32 | 2020 |
| 4 | г. Темрюк, ул. Шопена, 104, ул. Шопена, 106 | 2020 |
| 5 | г. Темрюк, ул. Ленина, 90, ул. Ленина, 88 | 2021 |
| 6 | г. Темрюк, ул. Ленина, 48 | 2021 |
| 7 | г. Темрюк, ул. Ленина, 81, ул. Ленина, 83 | 2021 |
| 8 | г. Темрюк, ул. Октябрьская, 181, ул. Октябрьская, 175, ул. Октябрьская, 179, ул. Октябрьская, 173, ул. Октябрьская, 177 | 2021 |
| 9 | г. Темрюк, ул. Урицкого, 29, ул. Таманская, 16, ул. Ленина, 63 | 2021 |
| 10 | г. Темрюк, ул. Октябрьская, 110, ул. Октябрьская, 108 | 2021 |
| 11 | г. Темрюк, ул. Октябрьская, 137, ул. Ленина, 102 | 2022 |
| 12 | г. Темрюк, ул. Ленина, 176, ул. Ленина, 178, ул. Ленина, 180, ул. Чернышевского 26Г | 2022 |
| 13 | г. Темрюк, ул. Строителей, 101А, ул. Макарова 13А, ул. Энгельса, 131/1 | 2022 |
| 14 | г. Темрюк, ул. Ленина, 66 | 2022 |
| 15 | г. Темрюк, ул. Таманская, 3 | 2022 |
| 16 | г. Темрюк, ул. Ленина, 77, ул. Ленина, 75, ул. Таманская, 58 | 2022 |
| 17 | г. Темрюк, ул. Чернышевского, 26/1 | 2022 |
| 18 | Г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, 6а | 2023 |
| 19 | г. Темрюк, ул. Степана Разина, 44 | 2023 |
| 20 | г. Темрюк, ул. Ленина, 33, ул. Ленина, 33а | 2023 |
| 21 | г. Темрюк, ул. Октябрьская, 133, ул. Ленина, 96 | 2023 |
| 22 | г. Темрюк, ул. Калинина, 5а | 2023 |
| 23 | г. Темрюк, ул. Мира, 155 | 2023 |
| 24 | г. Темрюк, ул. Коллонтай, 7, ул. Труда, 118, ул. Труда, 116 | 2024 |
| 25 | г. Темрюк, ул. Карла Маркса, 155, ул. Карла Маркса, 153 | 2024 |
| 26 | г. Темрюк, ул. Октябрьская, 3, ул. Карла Либкнехта, 6, ул. Свердлова, 7 | 2024 |
| 27 | г. Темрюк, ул. Калинина, 97а, ул. Калинина, 99/1 | 2024 |
| 28 | г. Темрюк, ул. Строителей, 113, ул. Строителей, 109, ул. Строителей, 111 | 2024 |
| 29 | г. Темрюк, ул. Строителей, 113а | 2024 |
| 30 | г. Темрюк, ул. Макарова, 4, ул. Калинина, 112а, ул. Калинина, 112Б | 2024 |
| 31 | г. Темрюк, ул. Анджиевского, 55 к. 6, ул. Анджиевского, 55 к. 1, ул. Анджиевского, 55 к. 2, ул. Анджиевского, 55 к. 3, ул. Анджиевского, 55 к. 4, ул. Анджиевского, 55 к. 5 | 2024 |
| 32 | г. Темрюк, ул. Ленина, 92, ул. Ленина, 94 | 2024 |
| 33 | г. Темрюк, ул. Энгельса, 131, ул. Макарова, 13, ул. Макарова, 13/2 | 2024 |
| 34 | г. Темрюк, ул. Степана Разина, 27 | 2024 |

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка, замена скамеек, урн для мусора.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- автомобильных парковок;

- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, ремонт, тротуаров;

- возведение, замена ограждений и бордюров;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по

благоустройству.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Год реализации |
| 1 | г. Темрюк, сквер им. Ленина | 2019 |
| 2 | г. Темрюк, парк им. Пушкина | 2020 |
| 3 | г. Темрюк, территория, прилегающая к ул. Карла Маркса, 151 | 2020 |
| 4 | г. Темрюк, парк им. Куемжиева | 2020 |
| 5 | г. Темрюк, ул. Степана Разина, 46-б | 2020 |
| 6 | Общественная территория, прилегающая к зданию клуба в г. Темрюке по пер. им. Дуси Виноградовой, 1 | 2020 |
| 7 | г. Темрюк, пер. Песочный | 2020 |
| 8 | г. Темрюк, место массового отдыха в районе МКД по ул. Ленина, 79 | 2021 |
| 9 | г. Темрюк, место массового отдыха в районе спортивного комплекса по ул. Юбилейная | 2021 |
| 10 | г. Темрюк, прилегающая территория к МКД по ул. Ленина, 96 | 2022 |
| 11 | г. Темрюк, детская площадка в районе МКД по ул. Ленина, 100 | 2022 |

Перечень работ по благоустройству общественных территорий:

- устройство специального резинного покрытия, приобретение, установка и замена игрового оборудования, установка урн и скамеек, озеленение, обустройство тротуаров, установка декоративного ограждения, обеспечение освещения.

Действие настоящей Программы рассчитано на 2018-2024 годы.

Все мероприятия планируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству осуществляется в том числе в форме субботника.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм | Ста-тус | Значение показателей | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| 1. | муниципальная программа Темрюкского городского поселения  Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | га | 3 | - | 1 | 6 | 2 | 2 |  |  | 11 |
| 2.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт | 3 | - | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Перечень и краткое описание основных мероприятий**  **Программы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наимено-  вание мероприятия | Источ-ники финан-сирова-ния | | Объем финан-сирова-ния, всего (тыс. руб.) | | В том числе  по годам | | | | | | | | Непосред-ственный результат реализа-  ции  мероприя-  тия | Заказчик, главный распорядитель (распоря-дитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель - комплексное повышение уровня комфорта городской среды на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача - развитие системы комфортной среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды", в том числе: | | всего | | 21651,0 | 0,0 | 21651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | благоустройство общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов | Администра-ция Темрюк-ского городского поселения Темрюкского района |
| 1.1.1.1 | проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий: | | всего | | 6638,6 | 0,0 | 6638,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Количество благоустроенных общественных территорий -1 | Администра-ция Темрюк-ского городского поселения Темрюкского района |
| федеральный бюджет | | 5799,5 | 0,0 | 5799,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 241,6 | 0,0 | 241,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | | 597,5 | 0,0 | 597,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.1.2 | проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | всего | | 15012,4 | 0,0 | 15012,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 1 | Администра-ция Темрюк-ского городского поселения Темрюкского района |
| федеральный бюджет | | 13114,8 | 0,0 | 13114,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 546,5 | 0,0 | 546,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | | 1351,1 | 0,0 | 1351,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.2 | проведение экспертизы определения сметной стоимости | | всего | | 160,0 | 70,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | благоустройство территорий многоквартирных домов, улучшение комфортного проживания жителей, эстетического и санитарного состояния дворовых территорий | Администра-ция Темрюк-ского городского поселения Темрюкского района |
| местный бюджет | | 160,0 | 70,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.3 | Изготовление топографической съемки | | всего | | 363,7 | 363,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Подготовка топографической съемки для разработки дизайн-проектов | Администра-ция Темрюк-ского городского поселения Темрюкского района |
| местный бюджет | | 363,7 | 363,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.4 | Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов | | всего | | 518,0 | 259,0 | 259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов на территории Темрюкского городского поселения в целях включения их в программу | Администра-ция Темрюк-ского городского поселения Темрюкского района |
| местный бюджет | | 518,0 | 259,0 | 259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.5 | Разработка дизайн-проектов | | всего | | 666,9 | 579,0 | 87,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Разработка 11 дизайн-проектов общественных территорий для рейтингового голосования | Администра-ция Темрюк-ского городского поселения Темрюкского района |
| местный бюджет | | 666,9 | 579,0 | 87,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.6 | Выполнение проектной документации | | всего | | 793,6 | 403,3 | 390,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Выполнение проектной документации по благоустройству общественных территорий | Администра-ция Темрюк-ского городского поселения Темрюкского района |
| местный бюджет | | 793,6 | 403,3 | 390,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.7 | Изготовление информационных материалов | | всего | | 56,4 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Изготовление опросных листов для проведения голосования по отбору общественных территорий. Изготовление форм списков регистрации граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий | Администра-ция Темрюк-ского городского поселения Темрюкского района |
| местный бюджет | | 56,4 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | | всего | | 24209,6 | 1731,4 | 22478,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |
| местный бюджет | | 4507,2 | 1731,4 | 2775,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 18914,3 | 0,0 | 18914,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Краевой бюджет | | 788,1 | 0,0 | 788,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

**4. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| 1 | Ремонт внутриквартального дворового проезда с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием (без бордюра) | 1 кв.м. | 1090.00 |
| 2 | Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 2500.00 |
| 3 | Установка скамейки | 1 шт. | 350.00 |
| 4 | Стоимость скамейки | 1 шт. | 15000.00 |
| 5 | Установка урны для мусора | 1 шт. | 140.00 |
| 6 | Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 3500.00 |
| 8 | Бордюр дорожный | 1 шт. | 300.00 |
| 9 | Бордюр садовый | 1 шт. | 200.00 |

**5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов, в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды», а также посредством трудового участия собственников помещений, расположенных в многоквартирных домах, коммерческих и некоммерческих предприятий, организаций (далее - заинтересованные лица), в порядке установленном приложении №1 Программы.

Прогнозируемый объем финансирования Программы 24209,6 тыс.руб.

Средства на реализацию мероприятий Программы выделяются из федерального, краевого бюджета и бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района из расчёта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Год реализации | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Реализация мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды» | федеральный бюджет | 0,0 | 18914,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 788,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 1948,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение экспертизы определения сметной стоимости | местный бюджет | 70,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изготовление топографической съемки | местный бюджет | 363,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов | местный бюджет | 259,0 | 259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка дизайн-проектов | местный бюджет | 579,0 | 87,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение проектной документации | местный бюджет | 403,3 | 390,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изготовление информационных материалов | местный бюджет | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе | | 1731,4 | 22478,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Методика оценки эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по принципу сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с плановыми на конец отчётного периода и в целом за весь период реализации настоящей Программы.

Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение уровня эстетической и доступной городской среды;

- улучшение экологических условий в городе и совершенствование эстетического облика городской застройки.

**7. Механизм реализации Программы**

**и контроль её выполнения**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Текущее управление Подпрограммой осуществляется администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района (далее - Администрация).

Администрация осуществляет:

- организацию выполнения Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

- финансирование Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Подпрограммой;

- мониторинг хода реализации Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса ее реализации;

Реализация Программы осуществляется на основе муниципального контракта, заключаемого Администрацией с исполнителем мероприятий, выбранным по результатам конкурсного отбора.

Контроль за выполнением муниципальной Программы осуществляют:

- администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района и Совет Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом разработанных технико-экономических обоснований и утвержденных расходов местного бюджета.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района Д.К. Меланиди

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы»

**Порядок и форма**

**трудового участия граждан в выполнении работ по**

**благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах в рамках Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы**

1.Общие положения

1.Настоящий Порядок регламентирует трудовое участие граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах в рамках Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы (далее – Порядок).

1.1.Под формой трудового участия понимается трудовая деятельность граждан, собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству и всех заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.

2.Организация трудового участия

2.1.Организация трудового участия осуществляется гражданами, собственниками помещений в многоквартирных домах в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2.Организация трудового участия жителей Темрюкского городского поселения Темрюкского района в благоустройстве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, осуществляется на основании заявок о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годах, в рамках Программы Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы.

Трудовое участие - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в человеко часах, а также предоставление строительных материалов, техники и так далее; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников. Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.3 Организация трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году подтверждается документально в зависимости такого участия. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятий с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

2.4. Фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района размещает на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района Д.К. Меланиди

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы»

**ПОРЯДОК**

**включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой**

**территории в программу Темрюкского городского поселения**

**Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района»**

**на 2018-2024 годы**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы (далее – Порядок) разработан в целях реализации Программы и определяет условия и критерии отбора дворовых территорий (далее – отбор дворовых территорий) для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района на 2018-2024 годы (далее по тексту - перечень дворовых территорий).

2.Порядок рассмотрения предложений граждан

2.1. Для обобщения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу утверждена общественная комиссия, в состав которой включаются представители администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района, ООО «Жилищная компания», МБУ «ОСЦ», депутатов Совета Темрюкского городского поселения Темрюкского района и депутатов Совета муниципального образования Темрюкский район.

2.2. Предложения граждан, поступающие в общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации.

2.3.На основании поступивших заявок, протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района формируется:

- адресный перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями по проекту Программы, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта программы, для дальнейшего включения в Программу;

-адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, сформированный в соответствии с предложениями по проекту Программы на 2018-2024 годы, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта программы, для дальнейшего включения в Программу.

2.4.Вышеуказанные адресные перечни подлежат обязательному размещению на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района Д.К. Меланиди

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы»

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, для включения в программу Темрюкского городского поселения**

**Темрюкского района «Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района»**

**на 2018-2024 годы**

**1.Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, их утверждение в рамках реализации Программы (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

**2.Разработка дизайн-проекта**

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района и территорий общего пользования поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Темрюкского городского поселения Темрюкского района, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района осуществляется заинтересованными лицами, а территории общего пользования поселения осуществляется администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района (далее – администрация).

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с собственниками инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района Д.К. Меланиди

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

«Формирование комфортной городской среды Темрюкского городского поселения Темрюкского района» на 2018-2024 годы»

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Визуализация | Цена изделия. (руб.) | Стоимость доставки и монтажа. (руб.) |
| Скамейка |  | 10000,00 | 350,00 |
| Урна для мусора |  | 3500,00 | 140,00 |
| Урна для мусора уличная (парковая) | http://xn--80aaff7adzqq.xn--p1ai/assets/cache/images/urna/uml-2/x-img_2526.54d.jpg | 5 700,00 | 140,00 |
| Урна для мусора металлическая круглая с крышкой |  | 1 475,00 | 140,00 |
| Урна | Урна уличная | 1 200,00 | 140,00 |
| Скамья |  | 13 616,67 | 350,00 |
| Скамья | Скамья детская | 4 200,00 | 350,00 |
| Качели на брусе Кч-4 |  | 18700,0 | 1870,0 |
| Карусель КР-3 |  | 23000,0 | 2300,0 |
| Домик малый Избушка 1 |  | 24840,0 | 2484,0 |
| Песочница "Макси" |  | 9900,0 | 990,0 |
| ДИК-8 (Детский игровой комплекс) |  | 117 600,0 | 11760,0 |
| ДИК-3  (Детский игровой комплекс) | &Dcy;&iecy;&tcy;&scy;&kcy;&icy;&jcy; &ucy;&lcy;&icy;&chcy;&ncy;&ycy;&jcy; &icy;&gcy;&rcy;&ocy;&vcy;&ocy;&jcy; &kcy;&ocy;&mcy;&pcy;&lcy;&iecy;&kcy;&scy; | 63300,0 | 6330,0 |

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района Д.К. Меланиди