ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района
от __________    № ________

ПОРЯДОК

подготовки предложений по изменению существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Порядок подготовки предложений по изменению существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от  5 апреля   2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно – Порядок, Закон № 44-ФЗ).

- Подготовка предложений по изменению существенных условий контрактов для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, осуществляется при невозможности применения случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

- Подготовка предложений по изменению существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, осуществляется после согласования таких изменений с отделом по капитальному строительству администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

4. В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ допускается заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта (далее – контракт) при совокупности следующих условий:

1) контракт заключен до 1 января 2026 года;

2) при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

3) наличие решения, принятого в форме распоряжения администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района (основание для заключения дополнительного соглашения);

4) соблюдение положений  частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в том числе:

предоставление поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если изменение существенных условий влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ;

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Изменение существенных условий контракта по решению, принятому в форме распоряжения администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района, осуществляется муниципальными заазчиками Темрюкского городского поселения Темрюкского района (далее – заказчик) в следующем порядке:

1) заказчик получает от поставщика (подрядчика, исполнителя) предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, подтверждающих невозможность его исполнения в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, и указанием условий контракта, подлежащих изменению;

2) заказчик, приняв решение о целесообразности внесения изменений в контракт, оформляет обоснование заключения дополнительного соглашения об изменении контракта по форме, согласно приложению к настоящему Порядку. В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) предлагает измененить цены товаров (работ, услуг), заказчик проверяет указанные цены, используя различные общедоступные источники ценовой информации;

3) заказчик  направляет в администрацию Темрюкского городского поселения Темрюкского района письменное обращение о согласовании необходимости изменения существенных условий контракта (далее – обращение) с приложением информации, подтверждающей обоснованность таких изменений, с проектом дополнительного соглашения и с проектом распоряжения администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района, с листом согласования данных документов специалистами администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района;

4) в срок  не  более трех рабочих дней администрация Темрюкского городского  поселения Темрюкского района  рассматривает  поступившее обращение. По результатам  рассмотрения,  в случае принятия решения о необходимости внесения изменений  в существенные условия контракта, проект распоряжения администрации  Темрюкского  городского  поселения  Темрюкского                              района, а также обращение и прилагаемые к нему информация и  документы направляются в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству  на утверждение главе Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

6. Изменение существенных условий контрактов осуществляется после вступления в силу соответствующего распоряжения администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района в пределах обоснования дополнительного соглашения об изменении контракта, предоставленного заказчиком.

7. При изменении существенных условий контракта в соответствии с настоящим Порядком заказчик включает информацию и документы о соглашении об изменении условий контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, установленном статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района                                                                          А.В. Румянцева