ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

от 05.10.2015 № 1063

Муниципальная программа

«Использование арендных платежей Темрюкского городского поселения

Темрюкского района по энергоснабжающей организации филиала

АО «НЭСК-электросети» «Темрюкэлектросеть» на 2016-2018 годы»

Структура программы

I. Паспорт программы.

II. Содержание.

1. Характеристика текущего состояния энергоснабжения города Темрюка.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

5. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы.

6. Перечень целевых показателей программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации.

7. Механизм реализации программы.

I. Паспорт муниципальной программы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Использование арендных платежей Темрюкского городского поселения

Темрюкского района по энергоснабжающей организации филиала

АО «НЭСК-электросети» «Темрюкэлектросеть» на 2016-2018 годы»

| Наименование Программы | Программа «Использование арендных платежей Темрюкского городского поселения Темрюкского района по энергоснабжающей организации филиала АО «НЭСК-электросети» «Темрюкэлектросеть» на 2016-2018 годы» (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Программа разработана в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 14 декабря 2006 года № 1878-П «Об основных принципах формирования тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2006 и последующие годы», пунктом 3 части 1 статьи 32 Устава Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Разработчики Программы | администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района и АО «НЭСК-электросети» «Темрюкэлектросеть» |
| Цели и задачи Программы | финансирование из бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района затрат на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов муниципального электросетевого комплекса |
| Срок реализации Программы | 2016 – 2018 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | средства бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района в размере 23794,3 тыс. рублей. |
| Индикаторы целей Программы | протяженность реконструированных сетей 11,08 км.; количество населенных пунктов, в которых улучшено энергоснабжение, 2 ед.; количество реконструированных ТП, КТПН, 8 ед.; |

1. Характеристика текущего состояния

энергоснабжения города Темрюка

1.1. Программа предусматривает развитие объектов электросетевого комплекса Темрюкского городского поселения Темрюкского района, поскольку организация в границах поселения электроснабжения населения относится к вопросам местного значения  Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

1.2. Программа определяет размер средств, направляемых на развитие объектов электросетевого комплекса Темрюкского городского поселения Темрюкского района, в зависимости от размера общей арендной платы за их использование.

1.3. Размер арендной платы за пользование зданиями, строениями, сооружениями и отдельными помещениями, непосредственно использующимися в процессе производства, передачи и сбыта энергетических ресурсов, составляет 7 % от восстановительной стоимости арендуемого имущества.

Возвращаются арендатору в виде целевых средств бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района и направляются целевым назначением на восстановление арендуемого имущества средства в размере 85 % от арендной платы за использование объектов, находящихся в собственности Темрюкского городского поселения Темрюкского района, включаемой в тарифы на электрическую энергию.

## 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации

## муниципальной программы

2.1. Основной целью Программы является осуществление нового строительства, расширение, реконструкция и техническое перевооружение объектов электросетевого комплекса Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

2.2. Для достижения поставленных целей предусмотрено решение следующих задач:

- финансирование плана капитальных вложений в объекты муниципального электросетевого комплекса из бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района в размере 85 % от суммы арендной платы, подлежащей уплате арендатором;

- обеспечение проведения организационных мероприятий, необходимых для реализации утвержденного плана капитальных вложений, в том числе проведение торгов (конкурса, аукциона), запроса котировок на размещение муниципального заказа и отбор подрядной организации для осуществления подрядных (строительных) работ по новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого комплекса Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями:

- техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса Темрюкского городского поселения Темрюкского района;

- приобретение основных средств и материалов;

- монтажные и проектно-изыскательские работы по объектам реконструкции электросетевого комплекса Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Программой предусматриваются мероприятия, направленные на развитие электрических сетей, укрепление материальной базы, повышение надежности и безопасности.

| № п/п | Наименование мероприятия | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Планируется реконструировать электрических сетей, км | Планируется реконструировать сооружений систем энергоснабжения, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Т8-781 г.Темрюк, ул.Северная | 436,6 |  |  | 0,2 |  |  | - |  |  |
| 2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Т8-781 г.Темрюк, ул.Садовая | 1121,3 |  |  | 0,54 |  |  | - |  |  |
| 3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Т8-781 г.Темрюк, ул.Виноградная | 1061,5 |  |  | 0,53 |  |  | - |  |  |
| 4. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Т8-781 г.Темрюк, ул.Дачная | 1165,4 |  |  | 0,57 |  |  | - |  |  |
| 5. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Т8-781 г.Темрюк, ул.Зеленая | 1124,9 |  |  | 0,59 |  |  | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Т8-781 г.Темрюк, ул.Строительная | 732,6 |  |  | 0,42 |  |  | - |  |  |
| 7. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Т8-781 г.Темрюк, ул.Урожайная | 660,1 |  |  | 0,29 |  |  | - |  |  |
| 8. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Т8-781 г.Темрюк, ул.Солнечная | 951,9 |  |  | 0,44 |  |  | - |  |  |
| 9. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Т8-781 г.Темрюк, ул.Клубничная | 940,0 |  |  | 0,48 |  |  | - |  |  |
| 10. | Реконструкция электрических сетей и оборудования |  | 7800,0 | 7800,0 |  | 3,9 | 3,12 | - | 4 | 4 |
|  | ВСЕГО: | 8194,3 | 7800,0 | 7800,0 | 4,06 | 3,9 | 3,12 | - | 4 | 4 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Источником ресурсного обеспечения Программы являются средства бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района, полученные в виде арендной платы за использование объектов электросетевого комплекса, находящихся в собственности Темрюкского городского поселения Темрюкского района, в размере 85 % от суммы арендной платы, направляемые на реализацию мероприятий  Программы.

5. Оценка социально-экономической эффективности

муниципальной программы

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:

- улучшить общее техническое состояние объектов электросетевого комплекса Темрюкского городского поселения Темрюкского района;

- провести модернизацию подстанций и электрических сетей;

- снизить потери электрической энергии;

- содействовать реализации плана социально-экономического развития Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

6. Перечень целевых показателей программы с расшифровкой

плановых значений по годам её реализации.

Для оценки эффективности реализации Программы в целом предполагается использовать следующие показатели:

| № п/п | Наименование индикатора целей Программы | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Протяженность реконструированных сетей электроснабжения, км | 4,06 | 3,9 | 3,12 |
| 2 | Количество населенных пунктов, в которых улучшено энергоснабжение, ед. | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Количество реконструированных сооружений ТП, КТПН, ед. | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Доля потерь электроэнергии в сетях при ее транспортировке, % | 2 | 2 | 3 |

7.Механизм реализации программы

Текущее управление Программой и ответственность за ее реализацию осуществляется администрацией Темрюкского городского поселения Темрюкского района (далее – Администрация).

Администрация осуществляет:

организацию выполнения Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

финансирование Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой;

разработку и утверждение в случаях, установленных законодательством проектно-сметной документации;

мониторинг хода реализации Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса ее реализации;

подготовку в установленные сроки отчетов о расходовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

Ответственные специалисты администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района  несут ответственность за нецелевое использование выделенных бюджетных средств.

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Глава Темрюкского городского поселения

Темрюкского района                                                                                 А.Д.Войтов