ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

от __________ № ____________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие газоснабжения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

«Развитие газоснабжения»

| Координатор муниципальной программы | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Цели муниципальной программы | Развитие системы газоснабжения Темрюкского городского поселения Темрюкского района. |
| Задачи муниципальной программы | Модернизация существующей системы газоснабжения. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы. | Количество разработанных схем газоснабжения Темрюкского городского поселения Темрюкского района. Количество разработанных проектов газификации жилого массива микрорайона ул. Левобережной в г. Темрюке (204 участка под ИЖС) с увеличение объёма газоснабжения существующих потребителей по ул. Я.Фабрициуса и Левобережной г. Темрюка. Количество разработанных проектов строительства газопровода высокого и низкого давления с установкой ШГРП по тупику Промышленный – ул. Коллонтай г. Темрюка. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 9024,3 тыс.рублей, в том числе: 2017 год – 2293,3 тыс.рублей за счёт средств бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района; 2018 год – 1477,0 тыс.рублей за счёт средств бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района; 2019 год – 5254,0 тыс.рублей за счёт средств бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района . |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, курирующий вопросы финансов, бюджета и экономического развития, Совет Темрюкского городского поселения Темрюкского района. |

1. Характеристика газоснабжения Темрюкского городского поселения Темрюкского района, содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом

Существующее состояние газификации Темрюкского городского поселения Темрюкского района сетевым природным газом не отвечает её потребностям, несмотря на достаточно развитую газотранспортную систему.

Анализ системы газораспределения в Темрюкском городском поселении Темрюкского района в 2015 – 2016 г.г. показал проблемные районы города в части значительного снижения давления газа в системе, а именно:

а) южная часть города (ниже ул. Бувина),

- ул. Красноармейская, Белинского, Степана Разина, Гоголя, Шевченко, Декабристов, Толстого, Чернышевского, Фрунзе, Солнечная;

б) северо–западная часть города ул. Левобережная и Я.Фабрициуса.

На сегодняшний день газифицированы не все участки улиц городского поселения, требуется газификация жилого массива микрорайона Левобережный (в частности земельные участки выделенные многодетным семьям для ИЖС по государственной программе) и тупика Промышленный – ул. Коллонтай.

Сложившаяся ситуация препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития поселения.

На основании вышеизложенного возникает необходимость строительства новых газопроводных сетей с целью обеспечения газом потребителей различных категорий.

Одним из факторов сдерживания темпов развития газификации в Темрюкском городском поселении Темрюкского района является недостаточность объёмов финансирования мероприятий.                                        	Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере газоснабжения Темрюкского городского поселения требует использования программно-целевого метода.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Выбор целей и задач Программы основывается на приоритетных направлениях, по стратегическому развитию Темрюкского городского поселения.

Целью Программы является развитие системы газоснабжения Темрюкского городского поселения Темрюкского района.	Задачи:

Задача Программы - модернизация существующей системы газоснабжения.

Действие настоящей Программы рассчитано на три года с 2017 года по    31 декабря 2019 года.

В программе предусмотрено наличие 3-х этапов с определением характера работ во время этих периодов и в случае необходимости их корректировкой:

I этап – (2017 год) проектирование (корректировка) схемы газоснабжения Темрюкского городского поселения Темрюкского района, с учетом его перспективного развития.

II этап – (2018 год) проектирование строительства газопровода высокого и низкого давления с установкой ШГРП по тупику Промышленный –               ул. Коллонтай г. Темрюка.

III этап - (2019 год) проектирование газификации жилого массива микрорайона ул. Левобережной в г. Темрюке (204 участка под ИЖС) с увеличение объёма газоснабжения существующих потребителей по ул. Я.Фабрициуса и Левобережной г. Темрюка

Целевые показатели Программы обозначены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм | Ста-тус | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| 1. | Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие газоснабжения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество разработан-ных схем газоснабжения Темрюкского городского поселения Темрюкского района | шт. | 3 | 1 |  |  | 1 |
| 2.2. | Количество разработан-ных проектов газифи-кации жилого массива микрорайона ул. Левобережной в г. Темрюке (204 участка под ИЖС) с увеличение объёма газоснабжения существующих потреби-телей по ул. Я.Фабри-циуса и Левобережной г. Темрюка | шт. | 3 |  | 1 |  | 1 |
| 2.3. | Количество разработан-ных проектов строи-тельства газопровода высокого и низкого давления с установкой ШГРП по тупику Промышленный – ул. Коллонтай г. Темрюка. | шт. | 3 |  |  | 1 | 1 |
|  | ВСЕГО |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017-й год (тыс.руб.) | 2018-й год (тыс.руб.) | 2019-й год (тыс.руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель | Развитие системы газоснабжения Темрюкского городского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача | Модернизация существующей системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование корректировки схемы газоснабжения Темрюкского городского поселения Темрюкского района | всего | 2293,3 | 2293,3 |  |  | Разработанный один проект | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
|  |  | местный бюджет | 2293,3 | 2293,3 |  |  |  |  |
| 2.2 | Проектирование строительства газопровода высокого и низкого давления с установкой ШГРП по тупику Промышленный – ул. Коллонтай | всего | 1477,0 |  | 1477,0 |  | Разработанный один проект | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
|  |  | местный бюджет | 1477, |  | 1477,0 |  |  |  |

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

муниципальной программы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Проектирование газификации жилого массива микрорайона ул. Левобережной в г. Темрюке (204 участка под ИЖС) с увеличение объёма газоснабжения существующих потребителей по ул. .Фабрициуса и Левобережной | всего | 5254,0 |  |  | 5254,0 | Разработанный один проект | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
|  |  | местный бюджет | 5254,0 |  |  | 5254,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 9024,3 | 2293,3 | 1477,0 | 5254,0 | Разработанные три проекта |  |
|  |  | местный бюджет | 9024,3 | 2293,3 | 1477,0 | 5254,0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Прогнозируемый объем финансирования Программы 9024,3 тыс. руб.

Средства на реализацию мероприятий Программы выделяются из бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района из расчёта:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | В т.ч. по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объём финансирования мероприятий муниципальной программы | Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района | 2293,3 | 1477,0 | 5254,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по принципу сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с плановыми на конец отчётного периода и в целом за весь период реализации настоящей Программы.

6. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль её выполнения

Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Текущее управление Программой и ответственность за ее реализацию возлагается на отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района (далее – Отдел).

Отдел осуществляет:

- организацию выполнения Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

- финансирование Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой;

- мониторинг хода реализации Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса ее реализации;

Реализация Программы осуществляется на основе муниципального контракта, заключаемого Администрацией с исполнителем мероприятий, выбранным по результатам конкурсного отбора.

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляют: заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района курирующий вопросы финансов, бюджета и экономического развития и  Совет Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом разработанных технико-экономических обоснований и утвержденных расходов местного бюджета.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района                                                                              В.Д.Шабалин