ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

от ___24.07.2017__ № _901___

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

от _31.10.2016_ № 1383

( в редакции постановления

администрации

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

от _24.07.2017___№__901______

ПАСПОРТ

муниципальной программы Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

«Развитие систем водоснабжения»

| Координатор муниципальной программы | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение бесперебойного водоснабжения Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
| Задачи муниципальной программы | Содержание, ремонт и реконструкция существующих систем водоснабжения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - Протяженность отремонтированных сетей; - Количество разработанных проектов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 32001,9 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 23001,9 тыс. руб.: за счет средств бюджета муниципального образования Темрюкский район – 10544,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района – 12457,9 тыс.руб.; 2018 год – 4500,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района; 2019 год – 4500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, заместитель главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, курирующий вопросы финансов, бюджета и экономического развития и Совет Темрюкского городского поселения Темрюкского района |

1. Характеристика водоснабжения Темрюкского городского поселения Темрюкского района, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Сложившаяся в Темрюкском городском поселении Темрюкского района ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития поселения.

Одной из проблем развития Темрюкского городского поселения Темрюкского является неудовлетворительное обеспечение населения питьевой водой.

Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Более 78 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. Неучтенные расходы (потери) воды в некоторых населенных пунктах Темрюкского городского поселения Темрюкского района достигают более 50 процентов, при среднекраевых  39,01 процента.

Низкий уровень внешних и внутренних  инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов.

Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации  и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития Темрюкского городского поселения Темрюкского района необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р. Мероприятия Программы разработаны с учетом определенных Водной стратегией основных направлений деятельности по развитию водохозяйственного комплекса России, обеспечивающих, устойчивое водопользование, охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также по формированию и реализации конкурентных преимуществ Российской Федерации в водоресурсной сфере.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в Темрюкском городском поселении Темрюкского района условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития.

Гарантированное обеспечение каждого гражданина России питьевой водой в необходимых количествах по доступной цене предусмотрено концепцией федеральной целевой программы «Чистая вода», с учетом которой разрабатывалась настоящая Программа.

Удельное нормативное водопотребление в Темрюкском городском поселении Темрюкского района превышает установленные органами местного самоуправления нормативы потребления. Расчеты по нормативам (без учета фактического потребления) не обеспечивают ценовой чувствительности к нерациональному потреблению воды, не стимулирует население к установке приборов учета.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения населенных пунктов Темрюкского городского поселения Темрюкского района требует использования программно-целевого метода.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основной целью Программы является обеспечение бесперебойного водоснабжения  Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Задачи:

Содержание, ремонт и реконструкция существующих систем водоснабжения

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Муниципальная программа Темрюкского городского поселения Темрюкского района «Развитие систем водоснабжения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных сетей | м | 3 | 1983 | 560 | 580 |
| 1.2 | Количество разработанных проектов | шт. | 3 | 1 | - | - |

Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2019 годы.

3.Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

Программой предусматриваются мероприятия, направленные на развитие систем коммунального водоснабжения, укрепление его материальной базы, повышение надежности и безопасности.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси рования | Объем финанси рования (тыс.р.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Результат реализа ции мероприя тия | Заказчик, главный распоряди тель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |
| 1. | Цель | обеспечение бесперебойного водоснабжения Темрюкского городского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | содержание, ремонт и реконструкция существующих систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей, в том числе: «Капитальный ремонт водопровода по ул.Гоголя (от ул.Советской до ул.Бувина) инв.№30224, по ул.Бувина (от ул.Гоголя до ул.Горького) инв. №30151» | МБ | 5637,0 | 5637,0 |  |  | 0 | 0 | 3123м | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
|  |  | Всего | 1387,1 | 1387,1 |  |  | - | - | 417,4м |  |
|  |  | МБ | 1387,1 | 1387,1 |  |  | - | - | 417,4м Проведение капитального ремонта водопр-оводных сетей |  |
|  | «Капитальный ремонт водопровода по ул.Кирова (от ул.Р.Люксембург до Шопена) инв.№30205, по ул.Шопена (от жилого дома №24 по ул.Шопена до пер.Комсомольского) инв. №30178 г.Темрюк» | Всего | 2014,3 | 2014,3 |  |  |  |  | 393 м | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
|  |  | МБ | 2014,3 | 2014,3 |  |  |  |  | Проведение капитального ремонта водопр-оводных сетей |  |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул.Бувина (от ул.Советской до ул.Горького инв. №30151), по ул.Горького (от ул.Бувина до ул.Советской инв. № 30229) | Всего | 1862,8 | 1862,8 |  |  |  |  | 707,6м |  |
|  |  | МБ | 1862,8 | 1862,8 |  |  |  |  | Провед-ение ка-питаль-ного ре-монта водопр-оводных сетей |  |
|  | Проведение проектно-изыскательских работ | Всего | 372,8 | 372,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 372,8 | 372,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение и установка электролизной установки | Всего | 3046,7 | 3046,7 |  |  |  |  | 1 шт. |  |
|  |  | МБ | 3046,7 | 3046,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Обслуживание (телеинспекция), капитальный ремонт и ремонт артезианских скважин на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района | Всего | 6 479,2 | 6479,2 |  |  |  |  | 3 шт |  |
|  |  | МБ | 3010,2 | 3010,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ (бюджет МО ТР) | 3384,0 | 3384,0 |  |  |  |  | Ремонт артезианских скважин |  |
|  | Проведение проектно-изыскательских работ | Всего | 85,0 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 85,0 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Текущий ремонт водопроводных сетей (за счет средств бюджета МО ТР) | Всего | 16160,0 | 7160,0 |  | 4500 |  | 4500 | 1605 м |  |
|  |  | МБ (бюджет МО ТР) | 7160,0 | 7160,0 |  |  |  |  | 465м |  |
|  |  | МБ | 9000,0 |  |  | 4500 |  | 4500 | 1140м Проведение теку щего ре монта во допроводных сетей |  |
| 11.1.5 1 | Демонтаж и переустановка электролизной установки | Всего | 679,0 | 679,0 |  |  |  |  | 1 шт. | Администрац ия Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
|  |  | МБ | 679,0 | 679,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | Всего | 32001,9 | 23001,9 |  | 4500,0 |  | 4500,0 |  |  |
|  |  | МБ | 21457,9 | 12457,9 |  | 4500 |  | 4500 |  |  |
|  |  | МБ (бюджет МО ТР) | 10544,0 | 10544 |  | 0 |  | 0 |  |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Общий объем финансирования Программы составляет  32001,9   тыс. руб.

Выделение средств на реализацию мероприятий Программы производится из бюджета Темрюкского городского поселения  Темрюкского района, утвержденного в установленном порядке:

| Источники финансирования | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017год (тыс.руб.) | 2018 год (тыс.руб) | 2019 год (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет Темрюкского городского поселения Темрюкского района Бюджет муниципального образования Темрюкский район | 12 457,9 10 544,0 | 4500,0 - | 4500,0 - |

5.Методика оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

# 6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

# за ее выполнением

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает прямое финансирование мероприятий программы из бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района.

Реализация программы осуществляется путем конкурентного способа определения поставщика услуги (работ) в соответствии с требованиями Федерального закона от 5.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляется заместителем главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства и заместителем  главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района, курирующим вопросы финансов, бюджета и экономического развития.

Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района                                                                                 В.Д.Шабалин